Załącznik nr 2

-Projekt-

UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu …………………… w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec reprezentowaną przez:

Zastępcę Wójta Gminy 			- Dariusza Stachowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	- Wandy Węgrzyn

zwaną dalej “Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Strony zawierają umowę w oparciu o art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP                         ( Dz. U. z 2013 r, poz.907 z póź. zm.) oraz złożoną ofertą z dnia ……………:

§ 1.

1. Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki – Mirzec Czerwona”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

zabudowę opraw w istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia z podwieszonymi przewodami oświetlenia drogowego ze stacji Mirzec Podborki 2 – 6 szt, i ze stacji Trębowiec Czerwona - 2 szt, budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T pomiędzy miejscowościami Mirzec Podborki i Mirzec Czerwona odcinek o dł. 610 m – (16 słupów i opraw), wymiana przyłącza do budynku nr 17 zasilanego ze stacji Trębowiec Czerwona na izolowane przewodami AsXSn 4x16mm², montaż uziemień i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia, badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego, wyłączenie stacji i wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej (wytyczenie linii i inwentaryzacja powykonawcza)

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi  przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

  - Opracować na własny koszt plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na swój koszt śmieci, odpady oraz ponosić wszelkie  konsekwencje prawne z tym związane.

  - Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w  tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów drogi lub terenu prowadzenia budowy, jego części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

  - Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót.

  - Każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na   koszt własny.

  - Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty  stwierdzenia konieczności ich wykonania.

  - Przygotować kompletną dokumentację odbiorową tj. protokoły atesty, certyfikaty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych i odebranych robót.

  - Dokonanie odbioru technicznego przez Zakład Energetyczny przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

  - Po zakończeniu robót budowlano – montażowych zadania uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie  ustalonym w § 6 ust. 2, lub w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

  - Zgłoszenie Zamawiającemu na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego przedmiotu umowy do odbioru gwarancyjnego.

  - Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji, jeżeli w okresie gwarancyjnym w trakcie eksploatacji zostaną stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku awarii niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

§ 2

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

    - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości ani w części podwykonawcy.

§ 3

      - Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.

      - Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie …………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ……. wydane w dniu …………………………. przez ……………………. Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

      - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na okres trwania umowy aktualnego zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Okręgowej Izbie Architektów lub Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

      - Jako koordynatora prac ze strony Zamawiającego wyznacza się Panią Agnieszkę Kukla.

      - Zamawiający zapewnia wstęp przedstawicielom Wykonawcy na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa oraz udzieli wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w zakresie budowy linii oświetlenia drogowego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 15.08.2015r

- Zmiana terminu wykonania prac możliwa jest w przypadku wydłużenia terminu uzgodnień projektów niezależnych od Wykonawcy (np. Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, zarządcy dróg lub braku zgody właścicieli działek na których mają być posadowione słupy itp.). Na w/w okoliczność należy sporządzić stosowny aneks poprzedzony protokołem konieczności.

§ 5

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Ustalenie nowego terminu wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowanie prac, stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 6

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy – zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………………..  strony zgodnie ustalają na kwotę :

wartość brutto (w tym należny podatek VAT) w wysokości ……………..zł słownie: ……

- Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty wykonanie robót budowlanych, jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

§ 7

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca jest faktura VAT, płatna 	w 	terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem 	odbioru o którym mowa w §4 ust 3.

- Faktura za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. Za datę          zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia 	szkody powstałej na skutek nie osiągnięcia w realizowanych obiektach (liniach 	oświetlenia drogowego) 	parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – 	budowlanymi.

§ 9

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów o których mowa w §4 ust.1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2 % 	wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 	Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 	odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% 	wartości umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca 	zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 	zwłoki.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 	niniejszej 	umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 	niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 	Cywilnego.

§ 10

- Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 	rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem   	terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych 	na 	podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, nie dłużej jednak 	niż 3 lat od dnia odbioru prac projektowych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego prze obie strony.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa budowlanego.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 14

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzań swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§15

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                  Zamawiający: