Załącznik Nr 2 – projekt umowy

UMOWA  Nr  ………./ IRG/2015

zawarta w dniu……………..2015 r. w Urzędzie Gminy Mircu pomiędzy: Gmina Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Z-ca Wójta Gminy Mirzec – Dariusz Stachowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wandy Węgrzyn

a  …………………………………………... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………..,……. zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),  oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………………………,                     o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako jeden przedmiot umowy

Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.

Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach”

Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza”

jako jeden przedmiot umowy

- Opis przedmiotu zamówienia do zadania 1:

- Wyprofilowanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm 240,00 m²

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm 13,75 m²

- Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej grubości 3 cm 261,75 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej grubości 4 cm 253,75 m²

- Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości 7 cm  80,00 m²

- Regulacja studni kanalizacyjnej 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia do zadania 2:

-  Roboty pomiarowe 0,110 km

- Usunięcie ziemi urodzajnej 630 m²

- Roboty ziemne 116,3 m³

- profilowanie podłoża i wykonanie warstwy odsączającej 515,00 m²

- Podbudowa z kruszywa warstwa dolna 412,0 m²

- Podbudowa z kruszywa warstwa górna  391,00 m²

- Nawierzchnia asfaltowa warstwa wyrównawcza 4 cm 370,00 m²

- Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 4 cm 360,00 m²

- Utwardzenie poboczy 154,00 m²

Szczegółowy zakres robót jest określony w załączonym projekcie budowlanym i przedmiarze robót

Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej           i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę dla zadania nr 2

§2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  10.10.2015r.

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, wraz z przekazaniem projektu budowlanego dla zadania nr 2.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ofert na

Zadanie 1

w  kwocie: netto … ……………. zł. + podatek VAT 23%  ………….. zł. łącznie kwota brutto: …..………. zł. słownie:……………………………………………………………….

Zadanie 2

w kwocie: netto … ……………. zł. + podatek VAT 23%  ………….. zł. łącznie kwota brutto: …..………. zł. słownie:……………………………………………………………….

Łącznie  wartość wynagrodzenia wykonawcy za zadanie nr 1 i 2.

w kwocie: netto … ……………. zł. + podatek VAT 23%  ………….. zł. łącznie kwota brutto: …..………. zł. słownie:……………………………………………………………….

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadań, o którym mowa w § 1.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturami końcowymi VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót odrębnie na każde zadanie

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający nie dopuszcza zgłoszenia do odbioru jedynie jednego z zadań.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej,    sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek „wad” nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu  umowy za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu odbioru umowy  za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy w wysokości 10% wartości zadania brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pan Michał Górnicki.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan ……………………………………Kierownik budowy posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………………………..

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: