Załącznik nr 2 – Projekt umowy

UMOWA  Nr  ………/ IRG/2016

zawarta w dniu ……………………r. w Urzędzie Gminy Mircu pomiędzy: Gmina Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  – Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Wandy Węgrzyn

a  …………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164   z późn. zm.),  oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………… o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb.

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), projekt wykonawczy wraz z SST (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej           i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  30.11.2016r.

- Termin dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej nie później niż do dnia 15.12.2016r.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny ofertowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie: netto ……………………………… zł. + podatek VAT 23% …………………….. zł. łącznie kwota brutto: ………………………………. zł.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej,    sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze przez okres 24 miesięcy

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót prze Wykonawcę.

§ 7

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów o których mowa w § 2 ust.1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 	umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pan Michał Górnicki.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,        a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: