UMOWA  Nr ………….

zawarta w dniu  …………………. w Mircu pomiędzy:

Gminą Mirzec, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mirzec                                 - Mirosław Seweryn

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy     – Wandy Węgrzyn

a …………………………………………….. NIP …………………. REGON ................. zwanym dalej Wykonawcą                                                                                                                 o następującej treści:

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U.2015. 2164 t.j. z późn. zm.) oraz ze złożoną ofertą z dnia …………. .

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym.

- Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Jagodnem.

- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Zakres opracowania:

- mapy do celów projektowych (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);

- projekty zagospodarowania terenu z projektami technicznym montażu i instalacji urządzeń lub projektu budowlanego /odpowiednio w zależności od procedury zgłoszenie/pozwolenie/ - 4 egz. dla każdego zadania ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,

- kosztorysy inwestorskie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości 1egz. w wersji papierowej

- przedmiary robót w wersji papierowej 1 egz.

- specyfikacje wykonania i odbioru robót- w wersji papierowej 1 egz.

- przedłożenie pełnej dokumentacji Zamawiającemu do dnia 10.05.2017r.

- po akceptacji Zamawiającego przedłożenie do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót (przygotowanie i złożenie wniosku)

- dokumentacja projektowa winna zawierać w swoim zakresie następujące urządzenia :

Jagodne działka nr 519/4:

- surfer/wahadło + pylon + podciąg nóg

- twister + pylon +wioślarz

- orbitrek eliptyczny  + pylon  + piechur /biegacz

- drabinka + pylon + krzesełko/wyciskanie siedząc

Tychów Nowy działka nr 94/2:

- stepper + pylon + twister

- piechur+pylon+krzesło do podnoszenia masy ciała-siedzący przywodziciel nóg

- surfer wahadło+pylon+ jeździec

- orbitrek eliptyczny+ pylon+ prasa nożna

- masażer pleców+pylon+drabinka

- Zakres prac przewidzianych do wykonania urządzeń wymienionych w ust.2 pkt.8:

- wyznaczenie i wyrównanie terenu pod urządzenia,

- wykonanie niezbędnego fundamentu dla pylonów i urządzeń sprawnościowych

- dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

- montaż urządzeń sprawnościowych do fundamentu i pylona

- uporządkowanie terenu po montażu urządzeń siłowni

- Materiały które należy zastosować do wykonania urządzeń wymienionych  w ust.2 pkt.8.

- belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm grubość ścianki 3,6mm (pylon), pozostałe elementy rurowe urządzeń wchodzące w skład siłowni wykonane z rur o średnicy od 76-33 mm, grubość ścianki 2,75mm,

- profile rurowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego,

- stopki elementów urządzeń siłowni mające bezpośredni kontakt z podłożem gruntowym wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy stalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (malowane proszkowo/ogniowe) bądź ze szlifowanej stali nierdzewnej,

- elementy ruchome urządzeń powinny być wyposażone w łożyska bezobsługowe,

- wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie

- tablica informacyjna powinna być wykonana z ocynkowanych blach, każda o grubości 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica winna być dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja (nie stosować  naklejek)

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający kupuje a Wykonawca sprzedaje urządzenia wymienione w ust.2 pkt.8.

§2.

- Termin wykonania dokumentacji projektowej ustala się do dnia 10.05.2017r.

- Termin wykonania montażu urządzeń ustala się do dnia  31.08.2017r.

- Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna  być uzgodniony w formie pisemnej.

§ 3

  - Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:

- Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym - netto ………………..+ podatek VAT ………………………

kwota brutto …………………………….. słownie: ……………………………....... w tym cena urządzeń.

- Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Jagodnem - - netto ………………..+ podatek VAT ………………………………

kwota brutto …………………………….. słownie: …………………………w tym cena urządzeń.

- Łączna kwota brutto: ………………………………………………………………….

- Kwota określona w ust. 1 pkt. c zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w  fakturze Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren pod montaż urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren              i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o których mowa w §1 ust.4. odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór nastąpi w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Wykonawca przenosi z dniem odbioru końcowego na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy o których mowa w §4 ust.2 w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji:

  - Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, dowolną w dacie zawierania umowy techniką,

  - Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką,

  - Wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie.

- Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej Umowy a także w wyniku zmiany przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tak przez Zamawiającego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych.

W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego oraz dla potrzeb realizacji zadania opisanego w § 1.

- Niezależnie od zapisów wymienionych w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, przez poszczególnych autorów opracowań, w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4) – przez cały okres realizacji robót realizowanych, w oparciu o projekt będący przedmiotem umowy.

- Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa własność do opracowanej dokumentacji.

§ 8

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

b)  za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu odbioru umowy  za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

§ 9

Przedstawicielem  do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego będzie:  Pani Agnieszka Kukla nr. tel. 41/ 2767-191.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego i dwa egzemplarze dla wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: