UMOWA  Nr ………….2018 (Projekt)

Zawarta w dniu …………. r. w Mircu pomiędzy:

Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej, Mirzec Majorat 12, 27-220 Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wiceprezesa Zarządu- Danutę Pońską

Sekretarza Zarządu -  Renatę Bilską

a …………………………………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póz. zm.),  oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie robót ziemnych

- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

- dostawa i montaż elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe

- wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany – załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany również do wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej  o finansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wymienione wyżej materiały informacyjno – promocyjne muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie: „Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020" dostępnym na stronie internetowej http://www.prow.sbrr.pl w zakładce Promocja PROW, konferencje i szkolenia (wzór tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym).

§ 2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  12.10.2018r.   ( rozpoczęcie realizacji robót nie wcześniej niż: 03.09.2018r. z uwagi na toczące się na terenie szkolnym  roboty budowlano-montażowe w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Trębowcu).

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia               w kwocie: netto ……………+ podatek VAT 23% …………… zł. łącznie kwota brutto: …………. zł słownie:  ……………………………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca ustala osobę do kontaktowania się z wykonawcą Pana/nią……………………..

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pani Danuta Pońska.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

Wykonawca wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej, Mirzec Majorat 12, 27-220 Mirzec jako Administratora Danych Osobowych, w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§11

Zamawiający informuje, że podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

§12

Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetworzenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych.

§13

Podane dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.( RODO).

§14

Podane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy.

§15

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza ogólne przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016r.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: