Załącznik Nr 3

UMOWA  Nr ………….2018

Zawarta w dniu …………. r. w Mircu pomiędzy:

Gminą Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mirzec-Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wandy Węgrzyn

a …………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póz. zm.),  oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowana droga będzie miała długość 105,0 mb. Szerokość jezdni wyniesie 3,0 m ze spadkiem jednostronnym. Szerokość obustronnych poboczy wyniesie 2 x 0,75m. Korpus drogi zostanie delikatnie wyniesiony ponad otaczający teren w celu prawidłowego odwodnienia. Jezdnia zostanie zaprojektowana o nawierzchni tłuczniowej. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem łamanym fr.0/31,5 gr.15 cm.

Powierzchnia projektowanej drogi :

Jezdnia – 105,0mb x 3,00m =315,00 m2

Utwardzone pobocza - 105,0mb x 0,75m x 2 = 157,50 m2

Suma : = 472,50 m2

Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) wykonana przez Usługi Projektowo-Budowlane mgr inż. Andrzej Gała, ul. Mysliwska 40A, 27-200 Starachowice i zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info: Zamówienia publiczne do 30 000 Euro – 2018 rok – SIERPIEŃ 2018 – „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”.

§ 2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  31.10.2018r.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia               w kwocie: netto ……………+ podatek VAT 23% …………… zł. łącznie kwota brutto: …………. zł słownie:  ……………………………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca ustala osobę do kontaktowania się z wykonawcą Pana/nią……………………..

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

- Kolorystykę oraz rodzaj poszczególnych materiałów użytych do wbudowania Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym przez wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia zostaje rozszerzony na okres 60 miesięcy w zakresie wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów, licząc od daty podpisania (bez uwag) protokołu odbioru  końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pan Sławomir Płaneta.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

Wykonawca wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Gminę Mirzec  , Mirzec  Stary 9 , 27-220 Mirzec jako Administratora Danych Osobowych, w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§11

Zamawiający informuje, że podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

§12

Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetworzenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych.

§13

Podane dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.( RODO).

§14

Podane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy.

§15

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza ogólne przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016r.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: