Załącznik Nr 3

UMOWA  Nr ………….2018

Zawarta w dniu …………. r. w Mircu pomiędzy:

Gminą Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mirzec-Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wandy Węgrzyn

a …………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póz. zm.),  oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody deszczowe z odwodnienia liniowego zlokalizowanych przy drodze w Małyszynie Dolnym poprzez kryty kanał i seperator  węglowodorów ropopochodnych do strugi Małyszyniec w km 7+725.

Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

-  z rur PEHD o średnicy  400 mm - L = 42,0  m / przejście pod drogą /

-  z rur PVC  o średnicy  400 mm  - L = 30,0  m

b) budowa odwodnienia liniowego

- korytka betonowe prostokątne 57x49x38cm  – L= 20,0 m

- przykrycie korytek prostokątnych pokrywą betonową 49x57x10cm – 2,0 m

- korytka betonowe typu Gary 49x38x19cm  – L=34,0 m

- korytka ściekowe z Wibroprasy 60x30x15 cm – L=8,0 m

- korytka betonowe z rusztem żeliwnym 40x42x100cm – L=11,0 m

- krawężnik betonowy 15x22x100cm / 2 szt/ + kostka brukowa gr. 8 cm – L= 31,0 m

c) budowa studzienek kanalizacyjnych

- betonowa rewizyjna o średnicy  1000 mm – 1 szt.

d) budowa studzienek ściekowych -wpustów ulicznych

- wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy  500 mm    – 1 szt

e) budowa separatora

-  separator  węglowodorów  z  odmulaczem ,  wkładką  koalescencyjną  i  by-passami typu JPR System  SWOBK -3

f) umocnienie koryta strugi

- płytki żelbetowe  90x60x8cm na geowłókninie  – 10,8 m2

- obrzeża chodnikowe25x8x100cm – 6,0 m

- palisada drewniana  śr. 10-12cm i gł. wbicia 1,5 m – 7,6

i) utwardzenie  pobocza

- żwir gr. 10 cm – podbudowa  dolna, gr. 8 cm – podbudowa górna – 27, 0 m2

Zamawiający wymaga aby uszczelnienie połączenia korytek betonowych z nawierzchnią asfaltową drogi było wykonane w technologii asfaltowej masy zalewowej na gorąco.

Łączna długość projektowanych elementów odwodnienia wynosi 176 mb.

Szczegółowy zakres robót określają: projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonana przez Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Jadwiga Bełtowska

Ul. Nowowiejska 145, 27-200 Starachowice.

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi powiatowej, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego oraz zobowiązuje się do poniesienia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

4. Opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z decyzji została skalkulowana w ofercie wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu realizacji inwestycji.

6. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne znak: GNOŚ.6341.50.2015 z dnia 26.10.2015 r. dla realizacji przedmiotowej inwestycji (do dnia 30.10.2024 r.).

§ 2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  30.04.2019r.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia               w kwocie: netto ……………+ podatek VAT 23% …………… zł. łącznie kwota brutto: …………. zł słownie:  ……………………………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

- Zamawiający dopuszcza złożenie jednej faktury przejściowej w roku 2018 do kwoty maksymalnie 35 000,00 zł brutto, przy czym przedmiotowa faktura za wykonane i odebrane częściowe roboty budowlane, winna wpłynąć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 15.12.2018 r. Pozostała kwota za wykonanie zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy w 2019 r. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca ustala osobę do kontaktowania się z wykonawcą Pana/nią……………………..

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia zostaje rozszerzona na okres 60 miesięcy w zakresie wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów, licząc od daty podpisania (bez uwag) protokołu odbioru  końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pan Sławomir Płaneta.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: