Załącznik Nr 3

UMOWA  Nr ………..  2019

zawarta w dniu …………. r. w Mircu pomiędzy: Gminą Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Mirzec- Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Wandy Węgrzyn

a …………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),  oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty pomiarowe- 300 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki brukowej-310,0 m2,

- rowki pod obrzeża betonowe 30x8 cm- 80,0 mb,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 310,0 m2,

- podbudowa z kruszywa łamanego (gr. 30 cm po zagęszczeniu)- 310,0 m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm-300 m2,

- obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm- 75 mb,

- prace związane z ułożeniem kostki brukowej oraz krawężników- robocizna- 300,0 m2.

§2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  30.06.2019r.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Zgodnie z ofertą wykonawcy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ….……w wysokości: Brutto (wraz z podatkiem VAT): ….……………….………………………

(słownie: ………………………………………………………………………………..) w tym podatek VAT 23%: ……………………… Netto: ………………………

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który był zamieszczony w załączniku nr 4 do zapytania i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Dane zawarte w ofercie i kosztorysie ofertowym są podstawą do rozliczeń robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym robót występujących w przedmiarze (będących podstawą jego sporządzenia) jak również koniecznych robót dodatkowych, robót zamiennych czy robót zaniechanych.

- Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem danej jednostki obmiarowej.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

§ 4

- Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej,    sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca ustala osobę do kontaktowania się z Zamawiającym Pana/ią………………….

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pani Magdalena Maśny-Stompor, Pan Sławomir Płaneta.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: