Załącznik Nr 3

UMOWA  Nr ………….2022

zawarta w dniu …………. r. w Mircu pomiędzy:

Gminą Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mirzec-Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Barszcz

a………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą,

Mając na uwadze przepis  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W oparciu o złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………….. strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka”.

Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP obejmuje wykonanie kostki betonowej wibroprasowanej układanej na podsypce cementowo piaskowej, W ramach zadania wykonane również zostanie utwardzenie terenu z kostki ekologicznej (wzór przedstawiony na rysunku PZT) z przestrzenią wokół kostki wypełnioną kruszywem ozdobnym 4-11mm (uziarnienie nieciągłe). Dodatkowo wykonana zostanie także palisada betonowa przy ogrodzeniu odsunięta od ogrodzenia o 1m i wystająca ponad nawierzchnię utwardzoną o około 15cm (palisada o wysokości około 65cm wykonana z pojedynczych elementów). Wypełnienie przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem a palisadą zostanie wykonane z ziemi pozyskanej z humusowania terenu.

Konstrukcja podjazdu pod bramę:

- Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabil. Mech. Mieszanka optymalna (0-31,45mm) gr. 22cm

- Ulepszone podłoże stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

Konstrukcja utwardzonego terenu i chodnika do śmietnika:

- Kostka betonowa koloru szarego lub bordowego gr. 8cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabil. Mech. Mieszanka optymalna (0-31,45mm) gr. 15cm

Przy wykonywaniu kostki od strony południowej budynku należy wykorzystać istniejącą podbudowę.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania teren:

Utwardzenie terenu: 343,1 m2

Utwardzenie terenu kostką ekologiczną:  98,0 m2

RAZEM: 441,1 m2

Zakres robót zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót oraz Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna, jak również Załącznik nr 8 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

§ 2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  15.12.2022 r.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia               w kwocie: netto ……………+ podatek VAT 23% …………… zł. łącznie kwota brutto: …………. zł słownie:  ……………………………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

§ 4

1.	Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

2.	Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

3.	Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

4.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,               z późn.zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

5.	Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

6.	Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:30 — 15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

7.	W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn.zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy, czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

8.	Wykonawca oświadcza, że:

 zamierza

 nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego  o tym fakcie najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą .

9.	Płatność odbywać się będzie za pomocą SPLIT PAYMENT.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej …………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy w zakresie wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów, licząc od daty podpisania (bez uwag) protokołu odbioru  końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG w  Mircu.

§ 9

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: