PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY MIRZEC

Mirzec  2007

Spis treści:

1. Wstęp

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami

zawierającymi azbest

4. Charakterystyka gminy Mirzec

5. Ilość i stan wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Mirzec

6. Finansowe aspekty realizacji programu

7. Podsumowanie

Załączniki:

Nr 1 – Wykaz aktów prawnych

Nr 2 – Wykaz firm

Nr 3 – Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

1. Wstęp

Azbest to grupa wielu minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa ta dotyczy ogółu minerałów krzemionkowych tworzących włókna. Włókna azbestu cechują się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania czynników fizycznych i chemicznych. Produkty wykonane z azbestu są ognioodporne, kwasoodporne, odporne na korozję i mają właściwości dźwiękochłonne.

Na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii stwierdzono, że azbest był stosowany już ok. 4500 lat temu. W Europie Południowej jest znany już od ponad 2500 lat. W XV-XIX wieku azbest dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, wyrobów tekstylnych, płaszczy żołnierskich.

Dzięki unikalnym właściwościom, w kolejnych latach azbest był wykorzystywany jako surowiec do produkcji ponad 3000 wyrobów. Wykorzystywano go szczególnie w budownictwie jako: pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne. Ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu był wykorzystywany jako materiał izolacyjny. Poza tym był stosowany do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, a także produkcji farb, klejów, płytek podłogowych, smarów, pokostów, lepików, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek p/gazowych. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych.                                                                                             Chryzolit, który jest uznawany za mniej szkodliwy jest nadal stosowany w USA. Aktualnie azbest wykorzystuje się do produkcji silników rakietowych w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych oraz w przemyśle okrętowym.

W Polsce  brak jest złóż azbestu. Azbest wykorzystywany do produkcji był w przeszłości importowany z byłego ZSRR i Kanady. W latach siedemdziesiątych XX wieku sprowadzano rocznie nawet ok. 100 tys. ton azbestu, z czego ok. 85 % wykorzystywano do produkcji pokryć dachowych i elewacji budynków. Pozostały azbest był stosowany do: produkcji rur azbestowo-cementowych (ilość szacuje się na około 600 tys. ton), w hutnictwie i przemyśle ceramicznym (ok. 60 tys. ton). Masę wyrobów małogabarytowych, będących w użyciu ocenia się na 100 tys. ton.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pył jaki powstaje podczas wydobycia i przerobu azbestu, a także podczas użytkowania wyrobów zawierających ten materiał, należy do bardzo niebezpiecznych trucizn.  W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. został umieszczony zapis nakazujący usunięcie azbestu ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Podstawowym celem programu jest oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko w terminie do 2032 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mirzec określa zasady wspierania przedsięwzięć związanych z realizacją ogólnopolskiego programu na terenie gminy i stanowi realizację zadania zapisanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Mirzec.

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

•Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 
1000 kg/m³ definiowane jako„miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe.

•Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m³ definiowane jako„twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich.

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu zależy od stopnia penetracji i ilości włókien w dolnej części układu oddechowego. Wyroby azbestowe stwarzają zagrożenie dopiero wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Dochodzi do tego najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, a także wskutek naruszania struktury wyrobu.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od długości i średnicy włókien. Większe włókna są mniej szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne dla organizmu ludzkiego są włókna o długości >5µm i średnicy <3 µm, przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w do płuca i w wyniku wieloletniego podrażnienia komórek wywołują nowotwory. Włókna takie powstają najczęściej podczas ścierania wykładzin hamulcowych i sprzęgłowych samochodów starszego typu.

Pojawienie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest uzależnione od rodzaju ekspozycji. Ekspozycja może być: zawodowa, parazawodowa i środowiskowa. Różnią się one wielkością stężeń włókien, rozmiarami włókien, długością trwania narażenia, skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych. Narażenie zawodowe na pył może być przyczyną chorób takich jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – jest to śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej z obecnością ciałek lub włókien azbestowych. Ciężkość azbestozy zależy od kumulowanej dawki włókien azbestu i okresu jaki upłynął od pierwszego narażenia. Procesy zwłóknieniowe przebiegają bardzo wolno – objawy kliniczne pojawiają się najczęściej dopiero po 10 latach. Choroba ta przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc.

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe.  Mogą występować pod postacią blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych. Zgrubienia opłucnej towarzyszą zwykle procesom włóknienia sąsiadującej tkanki. Zmiany opłucnowe powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

- rak płuc –  to najpowszechniejszy nowotwór wywołany przez azbest. Azbestowe zmiany nowotworowe mają tendecję do umiejscowienia się w dolnej części płuca, w przeciwieństwie do innych nowotworów, które w większości umiejscawiają się w górnej części płuca.  Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Choroba ta jest postępująca i prowadzi do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór rozwija się najczęściej u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem, a także u osób mieszkających w okolicach kopalni i zakładów przetwórstwa azbestu. Najczęściej raka płuc wywołuje azbest amfibolowy. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie.

- międzybłoniak opłucnej – jest to rzadko występujący nowotwór złośliwy. Jest to choroba trudna do zdiagnozowania, charakteryzująca się wysoką śmiertelnością oraz krótką przeżywalnością wynoszącą około jednego roku od momentu wystąpienia najczęstszych objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bólów w klatce piersiowej, kaszlu, wysięku w jamie opłucnej. Nowotwór ten występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku życia. W Polsce z powodu międzybłoniaka opłucnej umiera rocznie około 120 osób.

W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej na pył azbestu głównym skutkiem jest międzybłoniak opłucnej i wzrost ryzyka raka płuca.

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Regulacje prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w aktach prawnych które przedstawiono w załączniku nr 1.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach do końca grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki  gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest),

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja informacji o :

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji  oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r.                      Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki jakie  postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem                          na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Charakterystyka gminy Mirzec

4. Charakterystyka gminy Mirzec

Gmina Mirzec położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w powiecie starachowickim. Graniczy z gminami:

- województwa mazowieckiego: gminą Mirów (powiat szydłowiecki) oraz gminami Wierzbica i Iłża (powiat radomski),

- województwa świętokrzyskiego: Skarżysko Kościelne (powiat skarżyski), oraz gminami Wąchock i Brody (powiat starachowicki),

Na jej terenie znajduje się 10 sołectw: Gadka, Jagodne, Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II, Tychów Nowy, Ostrożanka, Osiny, Stary Tychów i Trębowiec Duży.

Powierzchnia gminy wynosi 111 km² i zamieszkuje ją 8639 osób, co daje 77,8 osób na km².

Na terenie gminy znajduję się:

- osiem szkół podstawowych (Mirzec, Gadka, Małyszyn, Tychów Nowy, Tychów Stary, Jagodne, Trąbowiec, Osiny) Publiczne Gimnazjum                      w Mircu oraz dwa przedszkola zlokalizowane w Mircu i Jagodnem.

- 4 placówki biblioteczne (Biblioteka Publiczna w Mircu i 3 filie w Gadce, Małyszynie i Tychowie Starym)

- dwa ośrodki zdrowia (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Mircu i Ośrodek Zdrowia w Jagodnem)

- Komisariat Policji oraz 8 jednostek OSP w Mircu, Osinach, Trębowcu, Tychowie Nowym, Tychowie Starym, Ostrożance, Gadce, Jagodnem.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Powierzchnia gminy Mirzec jest pagórkowata. Charakteryzuje się występowaniem monoklinalnych pasm wzniesień, które tworzą jurajskie piaskowce. W rejonie Mirzec – Malcówka pagórki wznoszą się do 266 m n.p.m. We wschodniej części gminy znajduje się tzw. Góra Małyszyńska (246,3 m n.p.m.) będąca jednym z lokalnie występujących tu pagórów piaszczysto-żwirowych. Teren rozcinają doliny rzek: Iłżanki, Małyszyniec, Brodek, Strugi Zbijowskie, ich bezimienne dopływy oraz ciek Wężyk płynący w południowej części gminy. Obszar gminy opada łagodnie w kierunku północnym, ku dolinie rzeki Iłżanki, osiągając tu ok. 188 m n.p.m.

Antropogeniczna działalność człowieka wywiera wpływ na lokalny charakter rzeźby terenu. W rejonie od Małyszyna Starego do Trębowca Małego występuje szereg wyrobisk i szybów o głębokości do 15 m oraz hałd o wysokości do 8 m. Są to tereny gdzie niegdyś wydobywano rudy żelaza.

Obszary leśne w ok. 90 % skupione są w  południowej części gminy Mirzec. Tworzą   tu   zwarty   kompleks   zwany    Puszczą   Iłżecką    bądź    lasami starachowickimi. Przeważającymi siedliskami leśnymi tego obszaru są lasy mieszane oraz występujące miejscowo w obniżeniach terenu lasy mieszane wilgotne. Lesistość gminy Mirzec wynosi 39,7 %. Lasy państwowe zarządzane są przez Nadleśnictwo Starachowice.

Demografia

Obszar gminy zamieszkuje 8639 osób (wg stanu na 26.11.2007r.), w tym 4334 kobiet. W roku 2002 na terenie gminy zamieszkiwało 8442 osoby. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 77,8 osób na 1 km2, przy średniej dla powiatu 183,3 osoby, a dla województwa świętokrzyskiego 110,8.

Ludność gminy Mirzec w latach 2002-2007:

| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 26.11.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 8442 | 8446 | 8430 | 8456 | 8459 | 8639 |
| Przyrost ludności w wielkościach bezwzględnych | +5 | +4 | -16 | +26 | b.d. | b.d. |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Mirzec (31.12.2005r.):

| Sołectwo | Pow. ewid. km2 | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gadka Jagodne Małyszyn Mirzec I Mirzec II Osiny Ostrożanka Trębowiec Tychów Mały Tychów Stary | 9,66 7,25 10,50*) 40,04*) 8,16 10,65 1,85 5,80 5,96 5,24 | 1244 652 1013 1275 837 911 400 604 820 872 | 128,8 85,1 61,4 31,8 102,6 85,5 216,2 104,1 137,6 166,4 |
| Razem | 111,11 | 8628 | 77,6 |

*Wg danych Urzędu Gminy Mirzec

Korzystnymi cechami demograficznymi są:

- korzystna struktura wiekowa ludności: wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym (62% ogółu), 23% osób w wieku przedprodukcyjnym                 i 15% w wieku poprodukcyjnym – w stosunku do roku 2002 wskaźniki poprawiły się,

- wyrównany współczynnik feminizacji (kobiety stanowią 50,1% całej populacji),

- utrzymujący się dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego.

Niekorzystne trendy w procesach demograficznych to:

- ujemne saldo migracji, wynikające głównie z trudnej sytuacji na rynku pracy,

- spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy                      o starzeniu się społeczeństwa,

- prognozowany spadek liczby mieszkańców gminy do ok. 7380 osób                           w roku 2030.

Sytuacja społeczna

Instytucje sfery społecznej działające na terenie gminy zapewniają świadczenie usług dla ludności w podstawowym zakresie. Większość instytucji społecznych zlokalizowana jest we wsi gminnej – Mircu. Ze specjalistycznych usług medycznych, szkół średnich itp. mieszkańcy mogą korzystać w pobliskich miastach.

Mieszkalnictwo

Jakość i komfort mieszań na terenie gminy systematycznie się poprawia, wzrasta liczba mieszkań i ich standard.

Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Mirzec (powierzchnia                   w tys. m²):

| 2001 |  | 2003 |  | 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia | Liczba mieszkań | Powierzchnia | Liczba mieszkań | Powierzchnia |
| 2020 | 173,2 | 2079 | 178,4 | 2091 | 180,0 |

* wg danych Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

Wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w 2000r. i 2005r. w gminie, powiecie i województwie:

|  | Gmina Mirzec |  | Powiat Starachowicki |  | Województwo Świętokrzyskie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętna | 2000 | 2005 | 2000 | 2005 | 2000 | 2005 |
| liczba izb w 1 mieszkaniu | 3,64 | 4,0 | 3,27 | 3,50 | 3,30 | 3,63 |
| liczba osób w 1 mieszkaniu | 3,99 | 4,04 | 3,22 | 3,04 | 3,28 | 3,10 |
| liczba osób na 1 izbę | 1,10 | 1,01 | 0,98 | 0,87 | 0,99 | 0,85 |
| powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | 70,2 | 86,1 | 57,4 | 64,6 | 59,7 | 70,6 |
| powierzchnia użytkowa na 1 osobę (m2) | 17,6 | 21,3 | 17,8 | 21,3 | 18,2 | 22,8 |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Sytuacja gospodarcza

Gmina Mirzec nie ma sprzyjających warunków dla rozwoju rolnictwa, jednak działalność rolnicza, oparta na indywidualnych gospodarstwach rolnych, nadal pozostaje istotną sferą aktywności gospodarczej lokalnej społeczności. Użytki rolne stanowią blisko 55% całkowitej powierzchni gminy tj. ponad 6100 ha, nieużytki i pozostałe grunty 555 ha, a lasy i grunty leśne 4419 ha.

Podstawowym miejscem pracy i źródłem dochodów dla znacznej części gospodarstw domowych są przedsiębiorstwa zlokalizowane w najbliższych terytorialnie ośrodkach miejskich, praca we własnym gospodarstwie rolnym lub we własnym, niewielkim przedsiębiorstwie.

Rolnictwo

Użytki rolne zajmują obszar 6124 ha, w ramach użytków rolnych: grunty orne 4877 ha, sady 78 ha, łąki trwałe 865 ha, pastwiska trwałe 304 ha.            Struktura rolna zdominowana przez gospodarstwa o małym i średnim areale (1-2 ha – 391 gospodarstw, 2-5 ha - 925 gospodarstw, z 1646 ogółem) stanowi o małej efektywności i opłacalności produkcji rolnej. Głównymi kierunkami produkcji rolnej są: produkcja roślinna (zboża i ziemniaki), zwierzęca                           i mieszana. Przeciętne gospodarstwo ma grunty podzielone na kilka działek                      i charakteryzuje się słabym nasyceniem techniką agrarną oraz niskim stopniem towarowości (produkcja na własne potrzeby).

W gminie Mirzec działają również gospodarstwa, które wyspecjalizowały się w uprawie pieczarek i kwiatów.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej warunkują zróżnicowane warunki glebowe z dużym udziałem gleb słabych, głównie IV i V klasy bonitacyjnej, wymagających wapnowania, nawożenia i melioracji. Na przeważającym terenie gminy występują gleby pseudobielicowe, kolejnym typem gleb są gleby wyługowane lub kwaśne. Na niewielkich obszarach napotkać można czarne ziemie zdegradowane, gleby murszowe i torfowe. Jedynym atutem jest wysoka jakość ekologiczna gleb, mogąca służyć rozwojowi produkcji ekologicznej.

Działalność pozarolnicza

W 2005 roku na terenie gminy działało 380 podmiotów gospodarczych (bez prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego blisko 96% reprezentuje sektor prywatny.

Wśród ogółu podmiotów gospodarki narodowej dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – blisko 87% ogółu podmiotów. Z reguły są to małe firmy, które nie generują znaczącej liczby miejsc pracy. Przedmiotem działalności usługowej (ogółem 111 podmiotów) na terenie gminy jest przede wszystkim budownictwo i transport. Rzemiosło reprezentowane jest głównie przez ślusarstwo i stolarstwo. W handlu dominuje handel artykułami spożywczo-przemysłowymi i handel obwoźny (ogółem 86 podmiotów).

Główne źródła utrzymania mieszkańców gminy stanowią (wg Spisu Rolnego z 2002 r.):

- emerytura i renta – 45%,

- praca najemna – 34%,

- praca na własny rachunek – 8%,

- rolnictwo – 5%,

- poza rolnictwem – 4%.

Przemysł

Na terenie gminy nie działają zakłady przemysłowe. Występujące tu surowce mineralne, tj. piaski, torfy, piaskowce, kruszywo naturalne i rudy żelaza nie są wykorzystywane w celach przemysłowych, głównie z powodu małej opłacalności eksploatacji oraz formalnej ochrony zasobów środowiska naturalnego. W rolnictwie dominują gospodarstwa niskotowarowe – brak ekonomicznych przesłanek dla rozwoju przetwórstwa.

Środowisko przyrodnicze

Gmina Mirzec ze względu na liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe podlega różnym formom ochrony. Cały obszar gminy zgodnie                                    z rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego z dnia 29.09.1995r. włączony został w obręb Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny sprzyjać środowisku i dążyć do zachowania jego czystości.

Południowa część gminy, skupiająca 90% obszarów leśnych, stanowi fragment korytarza ekologicznego o znaczeniu międzyregionalnym, który swym zasięgiem obejmuje Lasy Starachowickie wraz z doliną rzeki Kamiennej, teren wododziałowy Kamiennej i Iłżanki, teren źródliskowy.

Hydrografia

Gmina Mirzec położona jest w lewostronnym dorzeczu rzeki Wisły, na obszarze zlewni rzeki Iłżanki (środkowa i północna część gminy) oraz rzeki Kamiennej (południowy fragment gminy). Dopływami rzeki Iłżanki odwadniającymi obszar gminy są: rzeka Małyszyniec, Brodek, Struga Zbijowska; dopływem Kamiennej, płynącym w obrębie gminy, jest ciek Wężyk. Obszar gminy obejmuje swym zasięgiem GZWP nr 420 Wierzbica – Ostrowiec skupiający wody górno-jurajskie w spękaniach i szczelinach krasowych skał wapiennych.

5. Ilość i stan wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Mirzec

Na terenie Gminy Mirzec dokonano inwentaryzacji (ankiety) wyrobów zawierających azbest. Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Urzędu Gminy w Mircu przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie gminy.

Zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Mirzec (stan na 2007r.) – wyniki ankiet

| Wieś | Rodzaj eternitu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niska fala (szt) | Wysoka fala (szt) | Płaski ( mały ) (szt) | Eternit różny (m²) |
| Trębowiec Duży | 12 131 | 6 644 | 2 357 | --------- |
| Trębowiec Krupów | 2 468 | 1 950 | --------- | --------- |
| Trębowiec Mały | 5 282 | 1 187 | 180 | 270 |
| Mirzec Podkowalów | 3 876 | 2 768 | --------- | 630 |
| Tychów Nowy | 31 399 | 13 219 | 250 | 6 310 |
| Tychów Stary | 31 002 | 13 676 | 1 200 | 6 302 |
| Mirzec Ogrody | 3 923 | 2 169 | 200 | --------- |
| Mirzec Czerwona | 3 914 | 2 117 | --------- | 900 |
| Mirzec Korzonek | 2 579 | 1 784 | --------- | --------- |
| Mirzec Poduchowne | 6 674 | 2 246 | --------- | 110 |
| Mirzec ul. Langiewicza | 6 143 | 3 284 | --------- | 915 |
| Mirzec Poddąbrowa | 12 058 | 10 384 | 1 120 | 395 |
| Mirzec Malcówki | 10 934 | 3 768 | 500 | 526 |
| Mirzec Majorat | 13 752 | 9 285 | 1 930 | 2 724 |
| Mirzec Podborki | 8 181 | 2 497 | --------- | 745 |
| Mirzec ul. Modrzewiowa | 402 | --------- | --------- | 205 |
| Mirzec Stary | 2 753 | 2 675 | 100 | 378 |
| Jagodne | 15 249 | 10 560 | --------- | 1 915 |
| Ostrożanka | 11 460 | 4 440 | --------- | 7 673 |
| Gadka | 29 611 | 15 087 | 1 317 | 5 895 |
| Osiny | 33 007 | 12 851 | 2 579 | 1 755 |
| Osiny Mokra Niwa | 5 098 | 2 453 | 188 | --------- |
| Osiny Majorat | 5 549 | 2 190 | -------- | 328 |
| Małyszyn Górny | 23 533 | 10 588 | 2 222 | 6 806 |
| Małyszyn Dolny | 6 138 | 5 299 | -------- | 1 997 |
| Krzewa | 1 976 | 1 870 | -------- | 474 |
| Razem | 289 092 | 144 991 | 14 143 | 47 253 |

Przyjmując średnią wagę płyty azbestowo cementowej:

„Niska fala” – 15 kg

„Wysoka fala” – 16 kg

Eternit płaski – 12 kg

Znając liczbę płyt azbestowych z podziałem na różne rodzaje oraz ciężar 1 płyty można obliczyć szacunkową wagę wyrobów azbestowo-cementowych na terenie gminy:

Przy powyższych założeniach z obliczeń wynika, że na terenie gminy Mirzec znajduje się około 7 500 Mg płyt cementowo-azbestowych.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych,  wykonano ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Do grupy I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) zakwalifikowano 0,7% pokryć dachowych, co stanowi około 52 Mg, które muszą być usunięte w pierwszej kolejności.

6. Finansowe aspekty realizacji programu

Głównym źródłem finansowania unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych są środki własne Gminy, do których zalicza się także Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Innym sposobem finansowania inwestycji są źródła obce.

Dotacje i kredyty krajowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) określa zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 wyżej wymienionej Ustawy przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej, a także na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone m.in. na wspomaganie działalności w zakresie:

- realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska

- realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Fundusze Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) jest to dokument określający system wykorzystania oraz wdrażania funduszy unijnych:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Funduszu Spójności.

Cele Narodowej Strategii Spójności będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych:

a) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

d) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

e) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

f) Program Operacyjny Pomoc Techniczna,

g) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – każde z szesnastu województw w latach 2007-2013 będzie realizowało własny program operacyjny, finansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie ze wsparciem finansowym ze środków publicznych – budżetu gminy. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania kosztów: demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych.

Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków:

- Budżetu Gminy,

- Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Środków RPO,

- Środków z fundacji i funduszy wspierających działania z zakresu usuwania azbestu;

Przewiduje się gromadzenie środków przeznaczonych na realizację programu na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – środki pozyskane od instytucji zewnętrznych oraz przeznaczone na ten cel w budżecie gminy Mirzec będą przekazywane mieszkańcom gminy spełniającym warunki zapisane w regulaminie dofinansowania. Wójt Gminy Mirzec powoła komisję, której zadaniem będzie rozpatrywanie wniosków i ich ocena. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich zgłoszenia aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy

Wysokość udziału finansowego Gminy zależna będzie od możliwości finansowych w danym roku budżetowym oraz ilości składanych wniosków i corocznie będzie określana przez Radę Gminy. Szczegółowe warunki i procedury pomocy finansowej dla właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zostaną określone w „Regulaminie udzielania dofinansowania”. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Programu.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

### Średni koszt demontażu 1 m2 płyty azbestowo-cementowej – 8 zł

### Średni koszt opakowania i transportu  - 5 zł/Mg/km

Średni koszt składowania płyt – 300 zł/Mg

Do obliczeń przyjęto, że odpady azbestowe będą składowane na składowisku w miejscowości Dobrów gmina Tuczępy. Odległość tego składowiska od gminy Mirzec wynosi około 80 km.

Przy powyższych założeniach koszt demontażu, transportu i składowania 1m2 płyty azbestowo-cementowej wyniesie około 25 zł.

Uwzględniając wymiary płyt stosowanych na pokrycia dachowe ocenia się, że na terenie gminy Mirzec znajduje się około 730 tys. m² płyt azbestowych Realizacja całego procesu usuwania azbestu potrwa do końca 2032 roku, więc średniorocznie powinno zostać usunięte około 30 tys. m² płyt azbestowych. W latach 2008-2013 przewiduje się usunięcie około 100 tys. m² azbestu znajdującego się na budynkach i budowlach.

Ogólny koszt usunięcia wyrobów azbestowo cementowych z gminy Mirzec wyniesie:

730 000 m² × 25 zł/ m² =18 250 000 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowy programu

Harmonogram rzeczowy na lata 2007-2032

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec | 2007 |
| 2. | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” oraz „Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” | XII 2007 |
| 3. | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu | 2008 |
| 4. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2008 - 2032 |
| 5. | Realizacja „Programu…” | 2008 - 2032 |
| 6. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2008 – 2032 |
| 7. | Monitoring i ocena realizacji „Programu...” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mirzec | 2008 - 2032 |

Ze względu na dość dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, władze samorządowe muszą podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych oraz uwzględnić problem dofinansowania usuwania azbestu w corocznych budżetach Gminy -  by zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu…” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z terenu gminy Mirzec.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki oceny stanu technicznego pokrycia dachowego.

Zakłada się, że właściciele nieruchomości uzyskają od Gminy dofinansowanie w wysokości 25 zł/m² zdemontowanych płyt cementowo-azbestowych. W tym przypadku na ww. zadanie w latach 2008-2032 należałoby zabezpieczyć kwotę 18 250 000 zł, co rocznie daje kwotę 730 000 zł.

Budżet gminy nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tego zadania – tempo realizacji programu zależne będzie od środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki Unii Europejskiej i inne)

Przykładowo właściciel nieruchomości posiadający 150 m2 pokrycia dachowego uzyska dofinansowanie:

150 m2 x 25 zł/m2 = 3750 zł

Właściciel nieruchomości pokryje koszty związane z zamontowaniem nowego pokrycia dachowego.

Sfinalizowanie zadania nastąpi po skompletowaniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę od Starosty Starachowickiego, karty przekazania odpadu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika Urzędu Miejskiego w Mircu).

Należy podkreślić, że podmioty prowadzące roboty demontażowe, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać odpowiednie pozwolenia. Mieszkańcy chcący usunąć odpady azbestowe mogą wybrać firmę, posiadająca zezwolenie na wykonywanie ww. prac. Wykaz firm posiadających decyzję w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest powstającymi w wyniku przeprowadzanych prac remontowo – budowlanym na terenie powiatu starachowickiego znajduje się w załączniku nr 2.

7. Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                        i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów                    i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

Załącznik Nr 1

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
 regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.)

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.).

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie  katalogu  odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.                        w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439),

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.                         w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833),

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 
2003 r. Nr l, poz. 12),

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986),

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.),

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,  poz. 1876),

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649),

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549),

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553),

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 
1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Załącznik Nr 2

WYKAZ FIRM 
posiadających zezwolenie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Starachowickiego –
 stan na grudzień 2007r. (wg danych Starostwa Powiatowego w Starachowicach)

1. Firma Remontowo Budowlana „UTH”

Stanisław Zacłona,

Ryczówek, ul. Dolna 8, 32-311 Rodaki,

tel./fax. 032/64 20 311, 600 29 07 78;

2. „MITEX” S.A.

ul. Zagnańska 65, 25-558 Kielce,

tel. (041) 363 41 50,

e-mail: kielce@mitex.com.pl;

3. Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe i Usług Technicznych „BUDREM”

26-680 Wierzbica k/Cementowni „WIERZBICA”

tel. (048) 618 28 29, tel. kom. 501 661 059;

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WAR-NO” Sp. z o. o.

ul. Ciepłownicza 26, 31-587 Kraków,

tel. (012) 425 86 99, tel/fax (012) 425 77 62;

5. P.U.H. „SanTa-EKO” s.c.

Tadeusz Zych, Izabela Rutowska,

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz,

tel. (015) 823 69 41, (015) 832 63 31;

6. Nesco-Polska Sp. z o. o.

ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno,

tel. (048-22) 737 01 13, fax (048-22) 737 06 30,

e-mail: nesco-polska@perytnet.pl www.nesco.of.pl;

7. Firma “PRM-PROMET” Sp. z o.o.

ul. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów;

8. PPHU „GRAMA”

Piotr Grabowski,

Os. Gen. Maczka 17/5, 37-100 Łańcut,

tel. (017) 852 15 51, 859 00 40, tel. kom. 0 605 696 915;

9. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT”

ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa

tel. (22) 821 34 67, 621 21 97;

10. „EKOCHEM-EKOSERVICE” Sp. z o.o.

Al. Kościuszki 99, 90-441 Łódź;

11. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro”

ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12, 22-400 Zamość,

tel./fax. (084) 627 30 13, tel. kom. 0608 435 133,

e-mail: caro@zamosc.home.pl;

12. Przedsiębiorstwo Budowlane “BUDOCEX”

ul. Młoda 28, 25-619 Kielce,

tel. 345 28 72 w. 24

13. „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o.

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,

tel. (015) 864 24 46;

14. Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”

Radosław Rokosz

Os. 1000-lecia 35-16, 31-610 Kraków,

tel. (012) 648 39 50, tel. kom. 0607 525 984,

e-mail: ragar@poczta.fm, www.ragar.krakow.pl;

15. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów,

tel. (014) 633 06 82, 637 27 30,

e-mail: sekretariat@ratwnictwochemiczne.pl,

www.ratownictwochemiczne.pl;

16. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.

m. Reguły ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice,

Biuro i adres do korespondencji: Chlebnia 48,

05-825 Grodzisk Mazowiecki,

tel./fax. (022) 724 32 39, 724 15 78;

17. Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Spółka Jawna

ul. Chemików 1. J-141, 32-600 Oświęcim,

Biuro 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53

tel./fax. (012) 634 30 63, Tel. (012) 633 18 55 w. 340,

e-mail: ecorock@interia.pl,

18. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133 bud. 11B, 01-919 Warszawa,

tel. (022) 864 94 97, 864 94 99,

tel. kom. biuro 0603 124 853,

e-mail: algader_biuro@post.pl,

19. „EkoNaft” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia,

tel. (032) 618 05 02, fax. (032) 618 05 05,

e-mail: ekonaft@ekonaft.pl,  www.ekonaft.pl,

20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„Abba-Ekomed” Sp. z o.o.,

ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń,

tel./fax. (056) 651 44 25, 654 86 70,

654 86 71, 651 36 67, fax. 651 40 08,

e-mail: biuro@biuro.ekomet.pl, www.ekomed.pl,

21. R&M plettac Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów,

tel. (062) 587 01 00, (062) 586 17 00,

e-mail: office@plettac.pl, www.plettac.pl,

22. Transport-Metalurgia Sp. z o.o.

ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko,

tel. (44) 685 41 35, fax. (44) 685 42 90,

23. Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce,

tel. 348 06 60, fax. 361 01 59,

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl,

24. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe„PRODUS”

Marian Świstak

ul. Żytnia 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 248 03 96,

adres do korespondencji: Marian Świstak,

ul. Gierymskiego 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

25. Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” Spółka Jawna

Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży,

ul. Meissnera 1/3 lok. 222, 03-982 Warszawa,

Biuro: 00-264 Warszawa, ul. Piekarska 20, tel./fax. (022) 831 07 64,

26. P.P.H.U. „EKO-MIX”

ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław,

tel./fax. (071) 332 45 00,

tel. 071 332 41 61, 361 30 41 wew. 231 tel. kom. 0600 703 713,

e-mail: info@ekomix.pl, www.ekomix.pl,

27. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SKALPOL II

Barków 60 A, 26-021 Daleszyce,

tel. kom. 880 764 721, 694 035 600,

28. ARBUD Zbigniew Rurki

Aleja Jana Pawła II 38D/13,

47-220 Kędzierzyn Koźle,

tel./fax. 472 37 35-36, 406 13 70-72,

29. P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom,

tel. (048) 362 88 42,

www.almaxadom.com.pl,

30. P.P.H.U. „KAN-POL”

Iwona Łosiewicz,

ul. Storczykowa 30, 20-143 Lublin,

tel. 0506 181 850, (081) 534 31 15,

31. POLONICA

Producent Pokryć Dachowych,

ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce,

tel. 041 345 56 40,

32. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik,

tel. (081) 825 26 05,

33. Firma H.P.U. „JUKAM”

Maciej Plewa

ul. Jagiellońska 95, 34-450 Krościenko n/D,

tel. 0608 679 487,

34. Firma „OPTIMA” s.c.

Lipa Zbigniew, Mitoraj Włodzimierz, Pleszka Cezary,

ul. Jana Samsonowicza 18 G, 27-400 Ostrowiec,

adres do korespondencji: ul. Jaśminowa 33,

27-400 Ostrowiec, tel. kom. 0606 210 656,

35. Firma „ALBEKO” Sieger Sp. j.

87-510 Kotowy, gm. Skrwilno,

woj. Kujawsko-Pomorskie,

tel./fax. 0542 800 288,

www.albeko.pl, e-mail: info@albeko.pl,

36. Firma „SPE-BAU” Sp. z o.o.

ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław,

Biuro: Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław,

tel./fax. 071 361 46 12,

www.spe-bag.esol.pl, spebau@spe-bau.esol.pl,

37. Zakład Utylizaji Odpadów Przemysłowych

ul. Mrozowa 9, 31-752 Kraków,

tel. 012 684 21 57, 684 01 70,

fax. 012 643 22 99,

www.zuop.com.pl, e-mail: biuro@zuop.com.pl,

38. Firma „ENERGE” Sp. z o.o.

Os. Na Stoku 11/30, 31-702 Kraków,

Biuro: ul. Płaszowska 11, 32-005 Niepołomice,

tel. 0602 300 001, 0602 100 221,

tel./fax 012 281 35 83,

39. PHU „EKO-FLORA” Sp. z o.o.

Wielkie Rychnowo 92,

87-410 Kowalewo Pomorskie,

tel./fax 056 684 02 60,

40. Firma Usługowo-Handlowa „PROZBUD”

Zdzisława Woszczek,

ul. Kapelanka 11, 30-374 Kraków,

tel. 012 266 84 86,

41. Firma Handlowo-Usługowa „PROJEKT-BUD”

Edyta Psut,

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa,

tel. 044 725 21 74, 022 831 76 88,

tel. kom. 0502 308 504,

42. P.P.U. „TEMIPOL” Sp. z o.o.

ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice,

tel. (32) 258 90 04-9, fax. (32) 258 77 53,

43. „AUTO-ZŁOM”

Bogusława Paź,

Przewłoka 46, 27-670 Łoniów,

pow. sandomierski,

tel. 509 512 931, e-mail zlom-auto@wp.pl,

44. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZACH-UTYL”

Górki Szczukwskie 1, 26-065 Piekoszów,

tel. 0607043069,

45. Sintac-Polska Sp. z o.o.

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa-Międzylesie,

tel. 022 812 62 54, 812 76 27, 812 45 93, fax. 022 812 53 92,

www.sintac.com.pl, e-mail: sintac@sintac.com.pl,

46. P.P.H.U. “BOREX”

Przemysława Borówka,

ul. Kazimierza Jeżewskiego 9, 28-300 Jędrzejów,

tel. 041 386 53 72, tel. kom. 603991275,

47. P.P.H.U. „GAJAWI” Gabriel Rogut

ul. Kopernika 56/60, 90-553 Łódź,

tel. 501028153, fax. 042 688 43 70,

48. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ”

Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki Sp. Jawna,

Zgórsko 31 A, 26-052 Siwówka-Nowiny,

tel. kom. 605 340 580,

49. „GOBET”

Mariusz Gościński

Dziurów, ul. Słoneczna 6,

27-230 Brody,

50. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JU-STA”

Jerzy Pawliński,

Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice,

tel./fax. 041 273 36 56

Załącznik Nr 3

WYKAZ SKŁADOWISK PRZYJMUJĄCYCH ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST (źródło: baza danych Ministerstwa Gospodarki )

| Województwo | Gmina | Miejscowość |
| --- | --- | --- |
| dolnośląskie | Wałbrzych | Wałbrzych |
| dolnośląskie | Oława | Godzikowice |
| świętokrzyskie | Tuczępy | Dobrów |
| lubelskie | Poniatowa | Poniatowa Wieś |
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | Chróścik |
| małopolskie | Bolesław | Ujków Stary |
| małopolskie | Tarnów | Tarnów |
| mazowieckie | Sierpc | Rachocin |
| podkarpackie | Radymno | Młyny |
| podkarpackie | Pysznica | Pysznica |
| śląskie | Knurów | Knurów |
| śląskie | Świętochłowice | Świętochłowice |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| zachodniopomorskie | Sianów | Sianów |
| warmińsko-mazurskie | Zalewo | Półwieś |
| wielkopolskie | Trzemeszno | Pasieka |
| wielkopolskie | Konin | Konin |
| zachodniopomorskie | Myślibórz | Dalsze |
| zachodniopomorskie | Marianowo | Marianowo |
| lubelskie | Kraśnik | Kraśnik |
| kujawsko-pomorskie | Pruszcz | Małociechowo |
| podlaskie | Miastkowo | Miastkowo |
| łódzkie | Radomsko | Jadwinówka |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek |
| dolnośląskie | Żukowice | Głogów |
| łódzkie | Kleszczów | Bagno-Lubień |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| pomorskie | Słupsk | Bierkowo |